Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

27.01.2009 N 99

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

(в ред. постановлений Совмина от 15.05.2013 [N 377](consultantplus://offline/ref=47E5D00ADD095D13D718491CC323A046482A100AEAFFEE26D2266FA3C35FCF67D4B8ABA6A3ABB3A86AC2155431M5QDJ),

от 30.06.2016 [N 518](consultantplus://offline/ref=47E5D00ADD095D13D718491CC323A046482A100AEAFFE829D62766A3C35FCF67D4B8ABA6A3ABB3A86AC2155437M5QBJ))

1. Настоящим Положением регулируется порядок заключения договоров на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (далее - договор).

2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, установленных [Законом](consultantplus://offline/ref=47E5D00ADD095D13D718491CC323A046482A100AEAF6EE24D72765FEC957966BD6MBQFJ) Республики Беларусь от 16 июля 2008 года "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 175, 2/1502).

3. До заключения договора исполнитель:

информирует потребителей на общем собрании о порядке организации ремонтно-строительных работ, видах, объемах и сроках работ;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=47E5D00ADD095D13D718491CC323A046482A100AEAFFE829D62766A3C35FCF67D4B8ABA6A3ABB3A86AC2155437M5Q9J) Совмина от 30.06.2016 N 518)

оформляет протокол собрания с отражением вопросов, возникших в ходе обсуждения или поступивших в письменном виде в течение 3 дней после проведения общего собрания. Протокол подписывают исполнитель и уполномоченный представитель потребителей, избранный на общем собрании;

совместно с подрядной организацией и уполномоченным представителем потребителей проводит предремонтный осмотр общего имущества и жилых помещений многоквартирного жилого дома (далее - жилой дом), составляет акт обследования, который подписывают представители исполнителя, подрядной организации и уполномоченный представитель потребителей.

(в ред. постановлений Совмина от 15.05.2013 [N 377](consultantplus://offline/ref=47E5D00ADD095D13D718491CC323A046482A100AEAFFEE26D2266FA3C35FCF67D4B8ABA6A3ABB3A86AC2155431M5QAJ), от 30.06.2016 [N 518](consultantplus://offline/ref=47E5D00ADD095D13D718491CC323A046482A100AEAFFE829D62766A3C35FCF67D4B8ABA6A3ABB3A86AC2155437M5Q6J))

4. Договор заключается не позднее 10 дней до начала проведения капитального ремонта жилого дома в простой письменной форме в двух экземплярах в соответствии с типовым договором на оказание услуг по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома при наличии:

утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации;

договора (контракта) строительного подряда на капитальный ремонт жилого дома, заключенного в установленном порядке (если капитальный ремонт не ведется собственными силами);

разрешений на производство ремонтно-строительных работ в случаях, предусмотренных законодательством.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=47E5D00ADD095D13D718491CC323A046482A100AEAFFEE26D2266FA3C35FCF67D4B8ABA6A3ABB3A86AC2155431M5QBJ) Совмина от 15.05.2013 N 377)

При проведении капитального ремонта жилого дома собственными силами исполнитель должен до начала производства ремонтно-строительных работ получить специальные разрешения (лицензии) в случаях, предусмотренных законодательством.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=47E5D00ADD095D13D718491CC323A046482A100AEAFFEE26D2266FA3C35FCF67D4B8ABA6A3ABB3A86AC2155431M5QBJ) Совмина от 15.05.2013 N 377)

К договору прилагается краткая информация о капитальном ремонте жилого дома с указанием видов работ и сроков их проведения.

5. Срок ввода жилого дома в эксплуатацию определяется в договоре с учетом сроков его капитального ремонта, предусмотренных проектно-сметной документацией.

Срок ввода жилого дома в эксплуатацию может изменяться по решению местных исполнительных и распорядительных органов при соответствующих обоснованиях.

Срок выполнения ремонтных работ по каждой квартире устанавливается в соответствии с графиком выполнения работ по подъездам, составленным исполнителем совместно с подрядной организацией.

6. Гарантийный срок для объекта капитального ремонта определяется договором и не может составлять менее пяти лет. Указанный гарантийный срок исчисляется с даты ввода жилого дома в эксплуатацию.

(в ред. постановлений Совмина от 15.05.2013 [N 377](consultantplus://offline/ref=47E5D00ADD095D13D718491CC323A046482A100AEAFFEE26D2266FA3C35FCF67D4B8ABA6A3ABB3A86AC2155431M5Q8J), от 30.06.2016 [N 518](consultantplus://offline/ref=47E5D00ADD095D13D718491CC323A046482A100AEAFFE829D62766A3C35FCF67D4B8ABA6A3ABB3A86AC2155437M5Q7J))

7. Защита прав потребителя, связанных с отношениями, вытекающими из договора, осуществляется в установленном законодательством порядке.

Законодательство о защите прав потребителей применяется к использованным, выполненным (оказанным) в процессе капитального ремонта жилого дома конкретным товарам, работам (услугам) исходя из их соответствия проектно-сметной документации.